|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 번호 | 요구사항 | 결 과 |
| 1 | ID라고 바꿔주시고 비번 -> 비밀번호(Password)로 바꿔주세요. | 완 료 |
| 2 | 회원가입 페이지 삭제 | 완 료 |
| 신규 아이디 실시간으로 적용 | 현재는 불가, 전산과 협의 |
| 3 | 비밀번호 수정을 클릭 | 완료 |
| 4 | 익스플로러에서 검색칸 | 완 료 |
| 5 | 좌우측 여백활용 | 모니터 설정마다 다릅니다.(불필요) |
| 6 | 가로메뉴 | 완 료 |
| 7 | 하단바는 상단바 컬러 | 완 료 |
| 8 | 원형에서 색 변경 | 수정예정 |
| 9 | 업로드 사진 사이즈 | 지난번에 수정하였습니다. |
| 10 | 그룹 단위 문항과 달리 차이필요 | 설문그룹수, 페이지별문항수를  기초정보로 빠꾸었습니다. |
| 11 | 별모양 | 수정예정 |
| 12 | 메시지가 이미 설정 | 발송시 수정해서 보내는 게 더 편하지 않을까요? |
| 13 | 추가로 받는사람 넣을때 | 요구하신 의도를 모르겠습니다. |
| 14 | 전화번호가 등록된 이후에는 목록이 너무 길 것 같음 | 발신번호는 계정별로 다르게 저장됩니다. 대표번호만 모든계정에 반영됩니다. |
| 15 | 만족도 설문 발송 시 양식을 수정 | 요구하신 의도를 모르겠습니다. |
| 16 | 문서 첨부하여 발송 | 수정예정 |
| 17 | 번호화일 -> 번호파일 | 완 료 |
| 18 | 그룹글자수에 따라 이동 시 | 글자수에 맞추어 가변됩니다. |
| 19 | 엑셀업로드 | 완료 |
| 20 | 설문 디자인 칼라 | 협의필요 |
| 21 | 라디오버튼 크기 | 완 료 |
| 22 | 사업팀 검색불가 | erp에 없습니다.  사업팀란 삭제하였습니다. |
| 23 | 과정명 검색 | 수정예정 |
| 24 | 기본(default) 조회 기간 | 원래 앞뒤로 한달 요청하신겁니다. |
| 25 | 모바일설문화면 | 완 료 |
| 26 | 홈화면‘공개교육 설문’ 메뉴에 링크 | 완 료 |
| 27 | 강사는 최대 30명까지 | 19일오전 완 료 |
| 28 | 미리보기 디자인 수정 | 완료 |
| 29 | 미선택가능 삭제 | 완료 |
| 30 | 미리보기 뒤로 추가 | 수정예정 |
| 31 | 객관객관식 선택하고 그 아래 주관식 | 만족도 분기로 수정예정 |
| 32 | 사업자번호 | 19일오전 완 료 |
| 33 | 엑셀로 받으면 오류 | 이상 없습니다. |
| 34 | 설문제목은 설문유형 | 수정예정 |
| 35 | 설문 보내면서 설문제목 변경시 새로운 양식으로 계속 저장됨 | 저장하지 말까요? |
| 36 | 설문제목 변경시에만 새로운 문서로 저장 | 수정예정 |
| 37 | 객관식 선택 시 척도형으로 | 척도형은 만족도입니다. |
| 38 | 문항글씨 크기와 미흡한 이유를 묻는 질문글씨 크기 | 만족도 분기로 수정예정 |
| 39 | “, “불만족”인 경우에만 주관식 작성하게 | 지난회의에서 필요없다고 하셨습니다.  다시 만족도 분기기능으로 수정예정 |
| 40 | 미흡“ 선택시에만 4번문항 가고 | 수정예정 |
| 41 | 강사사진이 너무 작음 | 수정예정 |
| 42 | 강사 주관식 칸이 너무 작고 안보임 | 수정예정 |
| 43 | 아래 이상한 문항은 | 이상이 안나옵니다. |
| 44 | 종료 후 나오는 메시지인데 | 수정예정 |
| 45 | 설문 완료 후 창이 | 수정예정 |
| 46 | 다시 저장과 새로저장 버튼이 없음 | 수정예정 |
| 47 | 칸 여백 줄여주시고요 설문명 칸 | 수정예정 |
| 48 | 고객사 정보가 | 수정예정 |
| 부서명 간격 | 수정예정 |
| 49 | 고객사 간격 | 수정예정 |
| 50 | 과정명 좌측정렬 | 수정예정 |
| 51 | 고객사명이 검색 | 수정예정 |
| 52 | 설문현황에 고객사명이 안뜨는 문제 | 수정예정 |
| 53 | 신규 설문작성시 맞춤형 설문 > 설문작성 으로 연결됩니다 | 수정예정 |
| 54 | 다음 문항으로 오게 하기 | 지난회의에서 필요없다고 하셨습니다.  만족도 분기로 수정예정 |
| 55 | 보기 3부터 정상적으로 작동이 안됩니다 | 수정예정 |
| 56 | 입력창수 옵션 | 주관식 답변란입니다. 작성에서는 비활성입니다. |
| 57 | 1번 문항에서 1번으로 이동은 | 큰 문제 아닌 듯 한데..  수정하겠습니다. |
| 58 | 선택공개 버튼을 눌렀을 시 다른 안내 | 하단에 안내가 있습니다. |
| 59 | 관리자 모드에서만 삭제가 가능하다 | 하단에 안내가 있습니다. |
| 60 | erp 검색문제 | 수정예정 |
| 61 | 파일명: 설문명\_날짜.xlsx | 수정예정 |