Online Survey 웹사이트 개발서

1. 질문서
   1. 화면/설문지기능 질문
      1. [설문작성] 메뉴를 [설문선택/작성] 메뉴로 변경할 경우 [선택]한 설문에 대해 어떤 기능을 추가하려고 합니까?
      2. 9개 진단도구에 대한 구체적인 정보가 요구됩니다.
      3. 현재 사이트기능에 진단부분이 구현되여있지 않는데 이것도 개발요구사항에 포함되는지 알려주세요.
   2. 설문현황 질문
      1. 현재는 문의할 내용이 없습니다.
   3. 설문방식 질문
      1. Email 설문방식인 경우 표지디자인 보내주세요
      2. QR 설문방식인 경우 생성한 QR코드를 어디로 보낸지 알려주세요 (Email or SMS)
      3. QR 코드에 포함시킬 내용이 URL만인지 기타 다른내용도 있는지 알려주세요
   4. 보고서 질문
      1. 보고서형식 (Excel, PPT) 보내주고 Excel 보고서형식과 진단보고서가 어떤 관계에 있는지 설명부탁합니다.
   5. 발송시대상자자료 질문
      1. 발송시 자금처리관계는 요구사항에 반영이 되지 않았는데 이 부분은 이미 구현이 되였는지 아니면 다음 단계에서 넣어야 하는지 알려주세요
2. 개발기간 및 가격방안
   1. 1단계: 디자인완성

5일 / 1500$ (선불포함)

* 1. 2단계: 로직완성

15일 / 1500$

* 1. 3단계: 테스트 완성 및 출하

5일 / 500$